| СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ Кировского областного Государственного автономного учреждения (КО ГАУ) «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 610020, г. Киров обл., ул. Пятницкая, 56 корп. 1 тел. (8332) 38-10-49, 64-62-06 E-mail: kirov-expertize.nadya@yandex.ru vokihs.s@rambler.ru О проверке достоверности определения сметной стоимости № 6300 от 21.01.2019 г. |  |
| --- | --- |

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве», в соответствии с государственным контрактом № см-1764 от 20.12.2018 года, рассмотрело сметную документацию «Капитальный ремонт канализационной системы, ремонт электрической проводки и оборудование пандусом помещений КОГБУ «БТИ» по адресу: г.Киров, ул.Воровского,д.73.» и направляет замечания.

Заказчик обеспечивает устранение замечаний в срок 10 рабочих дней. В случае не предоставления сметы, откорректированной по замечаниям экспертизы, в срок, «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» приступит к подготовке отрицательного заключения по объекту на основании пункта 2.2.3 договора.

Выводы по результатам рассмотрения:

Сметная стоимость строительства (заявленная), тыс. руб.:

| Наименование видов затрат | Базовая стоимость на 01.01.2000 года | В текущих ценах на март 2019г. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Всего | 68,000 | 627,298 |

Замечания по сметам:

- В пояснительной записке к сметной документации отсутствуют реквизиты индексов пересчета, в концевиках ЛС указаны реквизиты за сентябрь. В шапках смет отсутствуют шифры разделов проекта – основание.

- Должно быть два ССР в двух уровнях цен. В ценах на 2000 г. берете итоги сметной стоимости согласно п.3.26 МДС 81-35.2004. Для ССР в ценах на текущий период – берутся суммы из локальных смет в текущем уровне цен без НДС п.4.100 МДС 81-35.2004 (из ЛС убрать) или 2 вариант с НДС, но дополняете формулировку итога – в том числе НДС и индекс-дефлятор на сумму (……).

- Определится с начислением % НДС – для принятия НДС 20 % представить письмо на составителя ПСД или ТЗ к разделу СМ с обязательным индексом-дефлятором. – ссылку на письмо в ПЗ и концевики, шапки – там тоже текущие март 2019г.

- Поправочные коэффициенты к НР=0,85 и СП=0,8. Применены дважды – к расценкам в смете и концевике к индексам пересчета.

- В шапках ССР, ЛС формулировка – по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом на текущий период…. март 2019г. согласно письма заказчика …№,дата.

ЛС 01-02

П.4 по технологии наверно 8-1-5-1 с МЗ=0

П.17 типовое техническое решение подразумевает устройство песчаной подготовки как для отмостки для минимизации факторов пучения (бетонные подготовки применяются на слабых грунтах)

П.23 по 7-5-16-4 с корректировкой веса конструктива по тому же ССЦ

ЛС 01-03

П.2 и далее не указана дата – вместо приказа 17 года

По кабельной продукции объем не обоснован – расхождения со схемами в 4 раза, имеются разночтения по маркам кабельной продукции согласно схем – 4х1,5 вообще отсутствует.

Так же 50 м.п. труб с протяжкой д.25 мм избыточно для опусков на выключатели при прокладке в перегородках.

П.69,70 объем не обоснован расчетом – учитывается по нормам расхода или расчету, не может быть учтен в сметной стоимости по норме расхода фасовки

П.71,72 количество не поддается обоснованию – установочных приборов и приборов освещения меньше в 2 раза чем ответвительных коробок с учетом коммутации этих приборов по 2 на ответвление. Отсылка к завышенному объему кабеля – copy paste.

ЛС 01-04

П.5,7 не ПЗ соответствуют нормативной базе – замена ресурсов учтенных расценками выполняется построчным исключением по норме расхода расценки, замена ресурсов выполняется так же по норме расхода расценки т.е. обновить расценку из базы, учитывающую эти же трубы по норме расхода

П.19 повтор - количество завышено от рекомендованного типовыми техническими решениями, ресурс обезличен по диаметру

П.22 повтор ресурс относится к водопроводу ПЭ http://santehnika-trader.com/nerazemnye-soedineniya-perexody-pe-stal/

Достоверность сметной стоимости на такие затраты выполняется по проектам и инженерно-техническим изысканиям (обследованиям) в соответствии с п.8.1,8.2,11,21,22 Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 427

Выводы и результаты экспертизы.

Сметная документация не соответствует действующим сметным нормативам.

Стоимость ремонта определена не достоверно и подлежит пересчету.

Специалист

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы	             Шихов Сергей Вениаминович

и ценообразования в строительстве»

тел. 32-09-11